天 津 科 技 大 学 文 件

津科大发〔2017〕277号

关于印发《天津科技大学修缮工程项目审计实施办法》的通知

各单位、机关各部门：

《天津科技大学修缮工程项目审计实施办法》已经2017年12月13日第二十八次校长办公会议研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

附近：天津科技大学修缮工程项目审计实施办法

2017年12月25日

附件：

天津科技大学修缮工程项目审计实施办法

第一章  总  则

第一条  为规范学校修缮工程审计工作，加强修缮工程管理，提高建设资金使用效益，根据《教育系统内部审计工作规定》(教育部第17号令)、《天津市教育系统修缮工程项目审计实施办法》（津教委[2016]39号文件）及其他有关规定，结合学校实际，制定本实施办法。

第二条  本办法所称修缮工程是指学校及学校下属各单位使用各类经费实施的修缮工程项目。项目包括：建筑物修缮、道路以及给排水、供电、供热、燃气设施、弱电、安全技防、设备安装、校园美化、绿化等工程项目。

第三条  本办法所称修缮工程项目审计，是指审计处组织内部审计人员对各项工程经济管理活动的检查和评价。

第四条  修缮工程项目审计由学校审计处归口管理并组织实施。委托审计的项目，由审计处依据《中华人民共和国招标投标法》和《天津市政府集中采购目录和采购限额标准》等法律法规，按照招投标程序公开选择社会审计机构，与其签订合作协议，并对社会审计机构的工作实施管理和监督。

第二章  审计原则

第五条  修缮工程项目审计原则

（一）坚持事前审计、事中审计和事后审计相结合的原则，保障审计的有效控制工程造价和加强修缮工程管理；

（二）坚持必审与抽审相结合的原则。修缮项目单项工程造价在一万元以上的必须进行审计；单项工程造价一万元以下的修缮工程项目，由修缮工程项目实施部门或单位（以下简称项目实施部门）负责审核，审计处进行抽审。

（三）坚持自行审计与委托审计相结合的原则。审计处在开展修缮工程项目审计时，可以根据内部审计资源和修缮工程实际，综合考虑成本效益，可自行实施审计或按相关规定委托具有相应资质的工程造价咨询机构实施审计，并对其进行管理和监督。

第六条  委托审计预算安排，依据财政部《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号），委托审计费用直接列入工程项目成本，并执行市物价局、市建委《关于工程造价咨询服务项目及价格的通知》（津价房地[2008]136号）规定。

第三章  项目分类及审计内容

第七条  审计处根据项目规模大小、复杂程度以及是否达到招投标限额，将修缮工程分为以下三类

（一）一类项目：指达到政府采购规定限额的项目；

- 二类项目：指达到学校规定需经招标代理采购的项目；

（三）三类项目：满足必须进行审计规定的项目。

第八条  修缮工程项目审计内容

（一）修缮工程项目开工前立项审批手续是否完备、合法，资金是否落实，是否纳入学校（单位）的年度预算及政府采购预算；

（二）工程招投标、发包是否遵循国家及天津市有关招投标的法规、条例，是否符合学校招投标有关规定；签订的合同是否全面、是否符合有关规定；

（三）主要隐蔽工程施工过程的鉴证，核查可能引起造价变化的各种因素，未经审计处参与验收自行封闭的隐蔽工程不予审计和增加费用；

（四）工程结算书的编制是否规范，资料是否齐全；

（五）定额及取费标准是否符合规定；

（六）工程量计算是否准确，工程变更理由是否真实、充分，变更程序是否合规，签证是否真实、合法、有效；

（七）其他应当审计的内容。

第四章  审计程序

第九条  修缮工程项目审计程序

（一）项目实施部门将修缮工程年度计划在学校批准后的一个月内（自然天数）报审计处登记备案。年度立项计划和年度资金预算计划调整时，应及时告知审计处，审计计划亦作相应调整。对于在年度计划内执行的修缮项目，在项目执行前应将立项材料报审计处备案。

（二）项目合同签订后，项目实施部门必须于施工前10日内向审计处报备。

（三）对于报审的修缮工程项目中含有符合《天津科技大学固定资产管理制度（试行）》（津科大发[2017]156号）中关于固定资产相关规定的情况，须按照制度中规定，向审计处提供经实验室与设备管理处出具的验收证明材料。

（四）修缮工程项目结算报审前，项目实施部门应对资料的真实性、合法性和完整性进行确认，由项目实施部门负责人签字并加盖部门公章。项目实施部门必须如实提供修缮工程项目结算的全部资料，资料不全的送审项目不予审计，退回项目实施部门补全资料后再审，审计期间原则上不再接收补充资料。对未能按规定时间送审的或因提供资料不真实、不完整而造成的后果由提供资料的单位承担全部责任。

第十条  修缮工程项目送审资料报送要求

送审资料要求由项目实施部门统一报送，送审资料应当完整、准确，具备审计条件的修缮工程项目，工程竣工验收合格后项目实施部门应及时提供审计所必需的资料。报送资料明细详见附件一、二、三；

第五章  审计要求

第十一条  为便于工程成本核算的管理，应按单项工程招标、签订合同、竣工结算和财务决算，不得随意混项或分解工程项目内容，采取拆整为零的方式规避审计。

第十二条  招标时要组织有相应资质的工程造价咨询机构编制招标文件中的工程量清单，并充分考虑工程范围和施工方案。

第十三条  对送审时间的要求：

（一）工程结算资料由项目实施部门在项目竣工验收后30天内报送审计处，延期送审的项目，须作出书面说明。

（二）年度送审时间截止至每年的11月15日，对于年终需完成报账的工程项目，应在截止报送时间前提交完整的送审资料并完成送审手续。对未能按时送审的项目，审计处将在下一年度安排审计。

第六章  审计处理和责任

第十四条  项目实施部门应积极配合审计处工作，协调各相关部门落实审计意见。如遇重大事项应提交学校相关会议进行审议。

第十五条  凡属按照国家和学校规定应招标而未招标的项目，审计处原则上不予审计。确因特殊情况的项目，须依照学校有关规定报经学校领导批准，并提交相关批示文件，审计处方可予以安排审计。

第十六条  项目实施部门、施工单位、监理单位的代表要认真负责、实事求是地按照有关规定办理签证手续。所有签证单要统一编号、书写规范，不得随意涂改，不得弄虚作假。

第十七条  审计人员应遵守内部审计人员职业道德规范，严格按审计程序开展工作，做到坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公，对违规违纪的有关责任人要按规定进行处理或处分。

第十八条  对审计中发现的校内人员违反财经法纪、工程建设管理规定及本办法规定，损害学校利益的单位和个人，向相关部门移交审计线索。

第七章  附 则

第十九条  本办法自发布之日起施行。

附件一：一类项目送审材料清单

1.送审承诺书

2.送审材料清单

3.项目立项报告及审批文件

4.招标文件（包括答疑、澄清）、投标书、中标通知书

5.施工合同、补充协议

6.工程结算书

7.竣工图

8.图纸会审记录、设计变更、现场签证单、隐蔽工程验收记录

9.开工报告、竣工报告及工期延期联系单

10.材料设备招投标文件、供货合同、补充协议

11.其他与工程造价有关的资料。

附件二：二类项目送审材料清单

1.送审承诺书

2.送审材料清单

3.项目立项报告及审批文件

4.招标文件（包括答疑、澄清）、投标书、中标通知书

5.施工合同、补充协议

6.施工组织设计

7.工程结算书

8.竣工图

9.工程验收单

10.工程量确认单

附件三：三类项目送审材料清单

- 送审承诺书

- 送审材料清单

- 项目立项报告及审批文件

- 施工合同、补充协议

- 工程结算书

- 工程验收单

- 工程量确认单

天津科技大学办公室 2017年12月25日印制